АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 августа 2023 г.							        № 345

Экз. № ______

р.п. Тереньга

Об утверждении на 2024-2026 годы краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Тереньгульский район»

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области на 2014-2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 г. № 51-П, с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства Ульяновской области 
от 28.12.2022 г. Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Тереньгульский район» на 2024-2026 года (приложение № 1).

2. Утвердить  расчет стоимости работ и услуг по капитальному ремонту к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области, на 2024-2026 годы (приложение № 2).

4. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 29.07.2020 г. № 286 «Об утверждении на 2021-2023 годы краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Тереньгульский район», от 19.08.2021 г. № 347 «О внесении изменений  в постановление Администрации муниципального образования Тереньгульский район» от 29.07.2020 г. № 286», от 17.09.2021 г. № 414  «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 19.08.2021 г. № 347».

3. Контроль за исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации — начальника управления ТЭР, ЖКХ муниципального образования «Тереньгульский район» С.С. Корытина.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его  опубликования в информационном бюллетене «Вестник района».

Исполняющий обязанности

Главы администрации

муниципального образования

«Тереньгульский район»                                                                     С.И.Магадеев

«Приложение 1 к постановлению

администрации муниципального

образования «Тереньгульский район»

от_______________ г. №__________

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Тереньгульский район» 
на 2024-2026 годы

| № МКД в программе | Адрес МКД | Вид работ | Плановая стоимость выполнения работы (услуги) (руб.) |  |  |  |  | Плановый год завершения выполнения работы (услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Средства Государственной корпорации | Средства областного бюджета Ульяновской области | Средства бюджетов муниципальных образований | Средства собственников помещений в многоквартирном доме |  |
| 1 | рп. Тереньга, ул. Строителей, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 620 634,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 634,30 | 2024 |
| 2 | рп. Тереньга, ул. Строителей, д. 14 | Ремонт крыши | 11284260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11284260,00 | 2025 |
| 3 | рп. Тереньга, ул. Строителей, д. 14 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 241 483,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 483,16 | 2025 |
| 4 | рп. Тереньга, ул. Молодежная, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 37 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 180,00 | 2024 |
| 5 | рп. Тереньга, ул. Молодежная, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 000,00 | 2024 |
| 6 | рп. Тереньга, ул. Молодежная, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 14 466,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 466,40 | 2024 |
| 7 | рп. Тереньга, ул. Молодежная, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 37 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 180,00 | 2024 |
| 8 | рп. Тереньга, ул. Молодежная, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 000,00 | 2024 |
| 9 | рп. Тереньга, ул. Молодежная, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 14 466,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 466,40 | 2024 |
| 10 | рп. Тереньга, ул. Спирина, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 81 166,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 166,80 | 2026 |
| 11 | рп. Тереньга, ул. Спирина, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 475 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 760,00 | 2026 |
| 12 | рп. Тереньга, ул. Спирина, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 31 581,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 581,26 | 2026 |
|  | Итого по МО «Тереньгульский район» |  | 15190178,33 |  |  |  | 15190178,33 |  |
|  |  | в том числе план 2024 года | 2 075927,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | план 2025 года | 11 525743,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | план 2026 года | 1 588 508,06 |  |  |  |  |  |

».

«Приложение 2 к постановлению

администрации муниципального

образования «Тереньгульский район»

от_______________ г. №__________

Расчет стоимости работ и услуг по капитальному ремонту к краткосрочному плану реализации

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области, 
на 2024-2026 годы

| № п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Объём работ в соответствии с единицами измерения | Единицы измерения | Предельная стоимость за ед.измерения (руб.) | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  | Всего стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы (руб.) | Подготовка проектной документации (руб.) | Строительный надзор (руб.) | Экспертиза сметной документации (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальное образование «Тереньгульский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Тереньга рп, Строителей ул, 14 | капитальный ремонт крыши скатная | 1173 | кв.м | 9620 | 11 284 260,00 | 564 213,00 | 241 483,16 | 56 421,30 | 12 146 377,46 |
| 2 | 2 | Тереньга рп, Молодежная ул, 8 | капитальный ремонт системы водоотведения | 130 | п.м. | 5200 | 676 000,00 | 33 800,00 | 14 466,40 | 3 380,00 | 727 646,40 |
| 3 | 3 | Тереньга рп, Молодежная ул, 7 | капитальный ремонт системы водоотведения | 130 | п.м. | 5200 | 676 000,00 | 33 800,00 | 14 466,40 | 3 380,00 | 727 646,40 |
| 4 | 4 | Тереньга рп, Спирина ул, 7 | ремонт системы электроснабжения | 516 | п.м. | 2860 | 1 475 760,00 | 73 788,00 | 31 581,26 | 7 378,80 | 1 588 508,06 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 14112020,00 | 705601,00 | 301997,22 | 70560,10 | 15 190 178,32 |