АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08 апреля 2024 г. №175

 Экз. № \_\_\_\_

р.п. Тереньга

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 28 января 2022 года № 27** |

Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» п о с т а н о в л я е т:

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 28 января 2022 года № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Тереньгульский район» следующие изменения:

 1.1. Раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Всего 851,96732 тыс.руб., в том числе по годам:

2022 год – 135,0 тыс.руб.

2023 год – 306,96732 тыс.руб.

2024 год –170,0 тыс.руб.

2025 год – 120,0 тыс.руб.

2026 год - 120,0 тыс. руб.».

 1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

 «Приложение № 2

 к муниципальной программе

 «Энергосбережение и повышение

 энергетической эффективности на

 территории муниципального образования

 «Тереньгульский район»

Программные мероприятия муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на

 территории муниципального образования «Тереньгульский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственные исполнители мероприятия | Срок реализации | Контрольное событие | Дата наступления контрольного события | Наименование целевого индикатора | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| начала | окончания | всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в зданиях и учреждениях МО «Тереньгульский район» | МУ «Техническое обслуживание» ( по согласованию) | 2022 | 2026 | достижение целевых индикаторов | 31.12.2026 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Всего, в том числе:бюджетные ассигнования бюджета МО «Тереньгульский район» | 141,864 | 36,2 | 15,664 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2. | Замена деревянных окон на энергоэффективные, в административных зданиях и зданиях бюджетных организаций МО «Тереньгульский район» | МУ Техническое обслуживание ( по согласованию) | 2022 | 2026 | достижение целевых индикаторов | 31.12.2026 | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Всего, в том числе:бюджетные ассигнования бюджета МО «Тереньгульский район» | 660,10332 | 98,80 | 291,30332 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 3. | Модернизация системы отопления здания гаража | МУ Техническое обслуживание ( по согласованию) | 2024 | 2024 | достижение целевых индикаторов | 31.12.2024 | удельный расход энергетических ресурсов в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» | Всего, в том числебюджетные ассигнования бюджета МО «Тереньгульский район» | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по муниципальной программе:** | Всего, в том числе: | 851,96732 | 135,00 | 306,96732 | 170,00 | 120,00 | 120,00 |
|  **Бюджетные ассигнования бюджета МО «Тереньгульский район»** | 851,96732 | 135,00 | 306,96732 | 170,00 | 120,00 | 120,00 |

.»

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его опубликования в информационном бюллетене «Вестник района».

Глава администрации

муниципального образования

«Тереньгульский район» Г.А. Шерстнев